로사톰, 우즈베키스탄 지자흐 대형원전 2기 착공 2027년 목표 (보고)

‘26. 10. 23(금)

원전영업팀 (원자력 해외영업)

□	보고 배경

-	로사톰 사장(А. 리하초프)이 우즈베키스탄 대통령(Sh. 미르지요예프) 면담에서 지자흐주 대형원전 2기의 착공 시점을 2027년으로 제시함

-	동 부지는 '24.5월 SMR 6기(330MW) 계약으로 출발했으나 '25년 추가합의로 구성이 바뀌어 설비용량이 6배 이상 확대된 사업으로, 경쟁 절차 없이 공급사가 유지된 사례임

□	주요 내용

-	대형원전(신규) — 착공 2027년 목표

·	VVER-1000급 2기(기당 1,000MW), 기 시공 중인 SMR 인접 부지에 배치

·	현재 지반조사 및 설계 보완(engineering surveys·design refinement) 진행 중

-	SMR(기 착공분) — 공정 진행 중

·	2기 건설 중, '26.5월 기초슬래브 첫 콘크리트 타설 완료 / 슬래브 전체는 '26년 말 완료 목표

·	원자로용기 1기분 제작 완료, 1호기 운전원 채용은 '27년 말 착수 예정

-	사업 구성 변경 경위

·	'24.5월 당초계약 : RITM-200N 6기, 합계 330MW (1호기 55MWe, '29년 말 임계 목표)

·	'25년 추가합의 : VVER-1000 2기 + SMR 2기로 변경, 제안 설비용량 2,100MWe 이상으로 확대

-	현지 시공·인력 운영

·	현장 인력 1,000명 초과, 수개월 내 최소 2배 확충 계획

·	일반 건축공사 상당 부분을 우즈베키스탄 현지 업체에 배분 예정

·	부지 인근에 1단계 3.3만 명 규모 '원자력 도시' 조성 계획

※	출처 : World Nuclear News(2026.10.23) / 금융조건 및 대형원전 별도계약 체결 여부는 미공개

□	시사점(당사 해외사업 관점)

-	로사톰이 '대형원전+SMR 동시공급' 묶음 모델을 중앙아시아에서 실제 시공 단계까지 진전시킨 것으로 평가됨

·	설비용량이 330MW → 2,100MWe로 확대되는 동안 경쟁 입찰이 재개되지 않아, 초기 진입 실패 시 후속 물량까지 연쇄 상실되는 구조임

·	인접시장(카자흐스탄 등)에도 동일 방식 적용 가능성이 있어, 당사 접점을 발주 확정 이전 단계로 선행할 필요

-	일반 건축공사의 현지 배분은 당 권역에서 현지화 비율이 기본 조건으로 자리잡고 있음을 시사함

⇒	대형원전 2기의 별도 계약 체결 여부·금융조건 공개 시점 확인 필요

⇒	현지 시공사 배분 범위 및 외국업체 참여 가능 패키지 식별 후 '27년 착공 전 접촉 추진

- 以 上 -